Приложение №4

# Индекс на документирана информация

РИ-ИСУ 07.01.08.00.00/1-1

ПРОЕКТО-ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

№ …..................................../ ....................20............г.

Днес......................20.....г., в гр.Панагюрище между:

„Асарел-Медет”АД, гр.Панагюрище, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, с ЕИК 822106269, с адрес: гр.Панагюрище ПК4500, площадка „Асарел”,тел. 0357/60 210, факс 0357/60 250, представлявано от инж. Николай Иванов Пелтеков в качеството на Изпълнителен Директор,  наричано за краткост Възложител, от една страна

и

.................................................., регистрирано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, ЕИК................................., с адрес на управление гр.............................. ПК............., бул/ул.”............................”, тел.................., факс:................... представлявано от ..................................... в качеството на /длъжност/, наричано за краткост Изпълнител от друга страна, се сключи настоящият Договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1./1/. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши следното за обект: "Преместване на инсталация SX-EW":

а). Изработване на работен проект;

б). Авторски надзор и Техническа помощ по време на строителството, монтажа и пуска на съоръженията;

в). Изготвяне на Екзекутивна документация за обекта.

/2/. Изпълнението на възложените с настоящия договор работи да бъде в съответствие с Техническо задание № 93-00-42/05.01.2026 г. – Приложение №1 към настоящия Договор;

/3/. Проектната документация следва да се изработи на основание направеният от Изпълнителя оглед и обследване на обекта и да бъде съобразен с изискванията на действащите български закони, стандарти, нормативи, правилници и инструкции за експлоатация и безопасна работа и екологични норми;

/4/. Проектната документация трябва да отговаря на изискванията на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по ЗУТ;

/5/. Работният проект следва да бъде съобразен с определеното място за строителство и разполагане на съоръженията, съгласно приетия Идеен проект за обекта от Възложителя;

Чл.2./1/. Обемът и обхватът на възложената работа и дейностите по настоящия Договор са описани в Работна програма-Стойностна сметка – Приложение №2, неразделна част от настоящия Договор;

/2/. В случай на възникнала необходимост от допълнителни проектни работи, извън изискванията на Техническо задание № 93-00-42/05.01.2026 г. - Приложение №1 и предвиденото в Работна програма-Стойностна сметка – Приложение №2, свързани с обекта по Чл.1./1/, страните ще договорят условията за тяхното изпълнение, като предмет, цена и срокове чрез подписването на Допълнителни споразумения. В случай, че допълнителните проектни работи надвишават сумарно 10% от общата стойност по Чл.5 на Договора,  Възложителят има право да извърши офертно проучване за проверка на актуалните пазарни стойности.

Чл.3. Цялата разработена проектна документация по настоящия Договор е собственост на Възложителя.

ІI. СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4./1/. Общият срок за изготвяне и приемане на възложената по Чл.1 проектна документация се определя на ......................... /………..словом/ календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на двустранното подписване на договора. Сроковете за проектиране са разпределени по етапи, както следва:

/2/. Срокът за изготвяне и предаване на Работния проект по Чл.1./1/ а) се определя на ......................... /………..словом/ календарни дни. Срокът започва да тече от деня на подписване на Договора от двете страни. Датата на изпълнение е датата на предаване на Работния проект по Чл.1./1/ а) от Изпълнителя на Възложителя с предавателно-приемателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора;

/3/. Срокът за изготвяне и предаване на становище за техническо съответствие на оферти за доставка на технологично, стандартно и нестандартно оборудване и материали за нуждите на проекта се определя на ......................... /………..словом/ календарни дни за всяко едно становище. Срокът започва да тече от деня на представяне на техническата част на постъпилите оферти за съответното оборудване и/или материали от Възложителя на Изпълнителя с подписване на предавателно-приемателен протокол. Датата на изпълнение е датата на предаване на становището от Изпълнителя на Възложителя с предавателно-приемателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора;

/4/ Срокът за упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на подписване на договора за извършване на СМР и е до завършване на строителството с издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, Разрешение за ползване или утвърждаване на Окончателен Приемо-предавателен протокол за обекта.

/5/. Екзекутивната документация по време на строителството ще се изработва и предава от Изпълнителя поетапно на електронен носител, следвайки непосредствено завършените и приети СМР в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни от приемането на дадения вид СМР;

/6/. Срокът за изготвяне на Екзекутивната документация на всички Подобекти по Чл.1./1/ г) се предава в цялост и окончателно на хартиен и електронен носител от Изпълнителя на Възложителя в срок до .................................. /………..словом/ календарни дни след завършени СМР и успешно проведени единични изпитания и/или 72 часови проби. Срокът започва да тече от получаването на писмено уведомление за стартиране на дейността. Датата на изпълнение е датата на предаване на Екзекутивната документация  от Изпълнителя на Възложителя с предавателно-приемателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора;

/7/. При получаване на непълна по обем и съдържание разработка, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя, като определя подходящ срок за предоставянето на проектната разработка корегирана. За неспазване на този срок Изпълнителят носи отговорност по реда и условията на Чл.31./1/ по-долу;

/8/. В случай, че ЕТИС на Възложителя приеме представената проектна разработка със забележки или не я приеме, Изпълнителя се задължава да я коригира в съответствие с указанията и срока определен от ЕТИС. За неспазване на този срок Изпълнителят носи отговорност по реда и условията на Чл.31./1/ по-долу;

/9/. Изпълнителят се задължава да изготви и представи в срок до 5 /пет/ календарни дни след подписването на Договора, които са в рамаките на общия срок по Чл.4./1/, „Титулен списък с времеви график за изпълнение” с включени всички части по Подобекти, съгласно Приложение №2, като същия става неразделна част от настоящия договор – Приложение №3;

/10/. При спиране на проектирането поради непреодолима сила, предвидена в Раздел VІІІ, сроковете се увеличават със срока на спирането и взаимоотношенията между Страните се уреждат съгласно посочените условия в Раздел VІІІ.

III. ЦЕНИ, ОТЧИТАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5./1/. Общата цена на възложените за изпълнение видове работи по Чл.1./1/ е с пределна стойност до ........................./словом/евро без ДДС, които се разпределят, както следва:

а). Цена за работно проектиране – ............................../словом/евро без ДДС.

б). Авторски надзор и техническа помощ – ......................../словом/евро без ДДС.

в). Изработка на екзекутивна документация - ......................../словом/евро без ДДС

г). Програма за провеждане на единични изпитания - интегрирано като цена в цената на проектирането;

д). Подробни количествени ведомости, подробни количествени сметки и спесификации - интегрирано като цена в цената на проектирането;

е). Стойностна сметка по окрупнени показатели - интегрирано като цена в цената на проектирането;

ж). Изготвяне на Техническо Задание за доставка на технологично, стандартно и нестандартно оборудване и материали - интегрирано като цена в цената на проектирането;

з). Изготвяне на Становища за техническо съотвествие на оферти за доставка на технологично, стандартно и нестандартно оборудване и материали - интегрирано като цена в цената на проектирането;

/2/. Цената за упражняване на авторски надзор и техническа помощ се определя на база часова ставка ............./ словом/ лв/час, като времетраенето на авторския надзор и техническа помощ се определя до ........../ словом / часа на обща стойност до ...................... /словом/ евро, без ДДС  които се заплащат, съгласно „Методика за извършване на авторски надзор и техническа помощ” – Приложение №4 към Договора;

/3/ Изпълнителят потвърждава, че договорираните цени по Чл.5 /1/ и /2/ покриват изцяло разходите за изпълнението на всичките негови задължения по този Договор без ограничения, съгласно изискванията на Техническо задание № ................ - Приложение №1 и предвиденото в Работна програма-Стойностна сметка – Приложение №2, към настоящия договор.

Чл.6. Отчитането на изпълнените дейности по Договора ще стане по следния начин:

/1/. Предаването на проектните разработки от Изпълнителя на Възложителя става в 7 /седем/ оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 /един/ екземпляр на магнитен носител /CD на PDF формат и DWG AutoCAD формат/ на ръка, удостоверено  с подписване на Предавателно–приемателен протокол с опис на проектните части и тяхното съдържание, подписан от упълномощени представители на двете страни;

/2/. Проектните разработки се разглеждат и приемат от ЕТИС /Експертен технико-икономически съвет/ на Възложителя;

/3/. В случай че Възложителят и/или Консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна” констатират пропуски или забележки, вкл. и по време на извършване на строителството, те се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок указан в Констативен протокол;

Чл.7./1/. Заплащането на договорените проектни работи ще стане по следната схема:

а).  Аванс - ............./словом/  % от общата цена по Чл.5./1/.а)  – в срок до 10 /десет/ дни от подписване на Договора при издадена данъчна фактура и представена от Изпълнителя Банкова гаранция за авансово плащане, съгласно Чл.46 за сумата на аванса, който ще бъде пропорционално приспаднат от етапните плащания по Чл.7./1/ т.б.

б). .............../словом/ % от цената по Чл.5./1/.а), за работно проектиране – в срок до 10 /десет/ дни, след утвърждаване от Изпълнителния Директор на Възложителя Протокол от ЕТИС /Експертен технико-икономически съвет/ за приемане на Работния проект без забележки или след отстраняване на забележките, ако има такива.

в/ 10 /десет/ % от цената по Чл.5/1/. а), „гаранция за добро изпълнение” по отношение на качествената изработка на проектните разработки, включително и на подробните количествени ведомости, подробните количествени сметки и технически спесификации на материалите към проекта- в срок до 10 /десет/ дни след утвърждаване от Изпълнителния Директор на Възложителя на Окончателния приемо-предавателен протокол за изпълнените СМР на обекта, но не по-късно от 12 /дванадесет/ месеца от утвърждаването на протокол за приемане на Работния проект от ЕТИС на Възложителя, ако строителството на обекта не стартира в този период. Гаранционната сума не се дължи и не се изплаща, ако пропуските в подробните количествени ведомости, подробните количествени сметки и технически спесификации на материалите към проекта надвишат стойностно обема СМР с повече от 5 /пет/ % общата цена по договора за строителство.

г). 100 /сто/ % от цената по Чл.5./1/.в), за екзекутивна документация – в срок до 10 /десет/ дни, след заверка на екзекутивната документацията от Проектант, Строителен надзор, Строител и Възложител.

/2/. Изпълнителят не може да изисква увеличение на цената съгласно Чл.5./1/, при отсъствие на отклонение от Техническото задание;

/3/. Редът на отчитане и заплащане на авторския надзор е описан в Методиката за извършване на авторския надзор и техническа помощ – Приложение №4;

/4/.  Възложителят ще заплаща на Изпълнителя сумите за авторски надзор по оформени констативни протоколи, след получаване на „Акт за разплащане”, изготвен от страна на Изпълнителя, придружено с данъчна фактура за исканата сума, в срок до 10 /десет/ дни от получаване на фактурата. Във фактурата ще се начислява ДДС;

/5/. В случай на усвояване на предвидените средства за авторски надзор по Чл.5./1/ точка в). и възникване на необходимост от допълнителни часове за авторски надзор ще бъде сключено Допълнително споразумение към настоящия договор.

Чл.8. Разплащанията ще се извършват в евро, с платежно нареждане срещу издадена данъчна фактура от Изпълнителя, съгласно сроковете и условията на плащане описани в Чл.7 и по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в Чл. 59 по-долу.

ІV. ІІРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.9./1/. Изпълнителят е длъжен да изпълнява качествено и в срок задълженията си по договорирания обем проектни работи в съответствие с Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по ЗУТ, нормативи, стандарти, технически изисквания и правила, действащи в Република България.

Чл.10./1/. Изпълнителят носи отговорност за всичко свързано с пълнотата и правилното проектиране на цитирания по-горе обект;

/2/. Изпълнителят ще осигури необходимия кадрови, програмен и материален ресурс за изпълнение предмета на Договора. Изпълнителят представя списък на проектантите по отделните проектни специалности с необходимата проектантска правоспособност, съобразно изискванията на ЗКАИИП – Приложение №5;

/3/. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на проекта с екологичните, хигиенните, противопожарните и специфичните изисквания към проекта /носимоспособност, устойчивост и др/, предвиденото в чл.142, ал.5, т.1 до т.7 от ЗУТ;

/4/. Изпълнителят не носи отговорност при промяна в изпълнението на проектните разработки без негово знание и съгласие;

/5/. Изпълнителят определя измежду своите специалисти координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране, съгласно чл. 7 от Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания на ЗБУТ при извършване на СМР,  както и координатор по управление на строителните отпадъци;

/6/. Изпълнителят подписва Декларация за спазване условията за Управление на строителни отпадъци – Приложение №7.

Чл.11. Изпълнителят е титуляр на авторското право върху проектната разработка, съгласно ЗАПСП.

Чл.12./1/. Изпълнителят ще упражнява авторски надзор от момента на започване на изграждането на обекта до въвеждането му в редовна експлоатация. Реда за упражняване на авторския надзор ще се осъществява съгласно Методиката за извършване на авторския надзор и техническа помощ – Приложение №4 от настоящия Договор;

/2/. Изпълнителят е длъжен да осигури за обекта предмет на работния проект следното:

- Присъствие на необходимите специалисти по отделните части при нужда за осъществяване авторски надзор при реализацията на проекта;

- Преглед и валидизиране с подпис и печат на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно изискванията на Наредба №3 за съставянето на актовете и протоколите по време на строителството на самите обекти;

- Съвместно с Инвеститорския контрол на Възложителя, представителите на Изпълнителя се задължават да измерват и подписват актовете, с които се документира обема на извършените СМР на обекта /Подробни Количествени сметки/;

- Присъствието на специалисти на Изпълнителя на обекта по отделните части се заявява от Възложителя 24 часа предварително;

- Изпълнителят дава своевременно всички необходими предписания и решения за възникнали по време на строителството проблеми от компетенцията на проектанта;

- Изпълнителят участва в процедурите по въвеждане на обекта в редовна експлоатация в качеството му на проектант;

- Изпълнителят има право да нарежда със запис в Заповедната книга на обекта отстраняването в определени срокове на лошокачествено извършени работи, вложени в обекта или доставени нестандартни и недоброкачествени строителни материали, конструкции, строителни елементи или несъгласувани допуснати отклонения от утвърдените проектни материали. При издаване на заповед за допълнителни СМР извън предвидените в проекта, Проектантът изготвя количествена сметка за тях.

/3/. В случай, че Изпълнителят е възпрепятстван да изпълнява авторски надзор, или доказано, системно не го изпълнява своевременно и ефективно, Възложителят се счита за оправомощен да възложи авторския надзор на трети лица, притежаващи съответната правоспособност, по своя преценка. За системно неизпълнение задълженията по авторския надзор се счита максимален период от две последователни седмици без  присъствие на Изпълнителя на строителната площадка, участие в оперативки, подписване на протоколи по време на строителството и заверка на подробните количествени сметки.

/4/. В случаите на ал.3 Възложителят има правото да използва изготвения от Изпълнителя проект по силата на този договор за реализацията на обекта, посочен в Чл.1./1/ без да е необходимо писмено съгласие за това от Изпълнителя.

Чл.13. /1/ Изпълнителят поема отговорност за качеството на проекта по време на извършване на строителството, която Изпълнителят обезпечава с „Гаранция за добро изпълнение“, съгласно Чл.7./1./, точка в/.

/2/ При допуснати пропуски и грешки в проекта констатирани от страна на Възложителя по всяко време, включително и по време изпълнението на строителството или несъобразяване с Техническото задание, Изпълнителят е длъжен да ги отстрани за своя сметка, независимо от приемането на проекта, в срок указан в Констативен протокол.

/3/ При неотстраняване на недостатъка в срока по Констативния протокол, Възложителят има право да упражни правата си по предоставената от Изпълнителя банкова Гаранция за изпълнение на Договора и/или „гаранцията за добро изпълнение“ по Чл.7./1./, точка в/.

Чл.14. Изпълнителят осигурява възможност на Възложителя лично и/или чрез нает от него консултант да упражнява надзор върху възложеното проектиране, да следи процеса на работното проектиране без това да затруднява дейността му и съгласува с него предварително всички решения. Консултантът има право:

- да изисква и да получава разяснения от изпълнителите на проектните работи;

- да изисква и да ползва всички необходими материални за проверка на обосноваността на проектното решение, за правилността и пълнотата на изчисленията;

- да връща за отстраняване на допуснати грешки от изпълнителите на проектните работи, и да изисква в случай на необходимост, привеждане на обекта в съответствие с действащите нормативни актове;

- при установяване на нарушения на строителните правила и норми да уведоми за това Възложителя.

Чл.15. Изпълнителят организира и съгласува работата на всички участници в проектантския колектив. Съдейства за осигуряване условия за качествената им работа, осигурява спазването от тях на сроковете, поети с този договор и участието им при даването на експертиза, докладването и разглеждането на разработките пред ЕТИС.

Чл.16. За привличането на подизпълнители за извършването на отделни проектни части, Изпълнителят предварително информира и съгласува с Възложителя. За извършената от подизпълнителите работа Изпълнителят отговаря изцяло като за негова.

Чл.17./1/. Изпълнителят съдейства за одобряването на проектната разработка, като извършва всички необходими действия пред компетентните органи, с оглед защита на проектните решения. В случай, че възникне необходимост от допълнителна информация пред Държавните и Общински органи относно проектната разработка, Изпълнителя се задължава да предостави същата в рамките на своите компетенции без Допълнително заплащане. Изпълнителят оказва на Възложителя административно съдействие, в т.ч. и при осъществяването на кореспонденция с компетентните държавни и общински органи, служби и експлоатационни предприятия.

/2/. Изпълнителят участва в работни срещи и консултации при защита интересите на Възложителя и при реализация на проекта.

/3/. Изпълнителят предоставя при поискване информация на Възложителя по изпълнението на настоящия Договор във всеки момент до неговото завършване.

/4/. Изпълнителят е длъжен да върне на Възложителя оригиналите на предадените му във връзка с проектирането технически и други документации в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след провеждане на успешни единични изпитания.

/5/. Компановъчните чертежи на отделните Подобекти ведно с технологичнотото оборудване по всички проектни части задължително се съгласуват с Възложителя, преди да се разработят в детайли и оформят в Работен проект, за което се подписва протокол.

Чл.18./1/ Изпълнителят носи отговорност и се задължава да обезщети Възложителя за всички претенции или разноски, възникнали във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреда или смърт, при или по повод изпълнението на дейностите по този Договор.

/2/ Изпълнителят застрахова работата си, като представя застрахователна полица за професионална отговорност в проектирането и строителството, като проектант за съответната категория строежи пред Възложителя съгласно ЗУТ плюс застрахователна полица за професионална отговорност за конкретния обект в 5 /пет/ дневен срок от подписване на договора.

/3/ Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на застрахователните полици по ал./2/ за целия срок на Договора, както и да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

/4/ Ако Възложителят констатира неизпълнение на задължението на Изпълнителя за поддържане застраховките по ал./2/, той има право да спре без санкция за него плащанията по договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

Чл.19 /1/. Изпълнителят контактува директно с Доставчика на оборудването, като информира винаги Възложителя за получената информация на принципа "с копие до Възложителя". Бизнес-кореспонденцията с Доставчика на оборудването и превода от/на български език са за сметка на Изпълнителя.

/2/. Изпълнителят предоставя на Възложителя в срок до 24/двадесет и четири/ часа копие от директните преписки и Бизнес-кореспонденцията с Доставчика на оборудването на български език.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.20. Възложителят има право да получава информация по изпълнението на настоящия Договор, във всеки момент до неговото завършване и осъществява контрол по качество, количество, етапа на изпълнение, технически параметри, допълнителни изисквания на Възложителя и др., без да се пречи на самостоятелността и оперативната работа на Изпълнителя.

Чл.21. Възложителят организира ЕТИС за приемане на проектните разработки не по-късно от 10 /десет/ дни след представянето им. Възложителят изпраща на Изпълнителя утвърдения протокол на ЕТИС съдържащ възражения за допълването и/или коригирането на проекта.

Чл.22. Възложителят съхранява проектните разработки и няма право без знанието на Изпълнителя да извършва каквито и да било промени в тях.

Чл.23. Възложителят изпълнява проектните разработки във вида, в който са изработени и предадени от Изпълнителя, а при необходимост от промени изисква писмено предписание от негова страна.

Чл.24. Възложителят няма право да извършва никакви промени на проектната разработка по смисъла на ЗУТ по време на изпълнение на строителството, нито сам, нито посредством трето лице, без за такивa промени да е известен писмено Изпълнителя и той да се е съгласил с тях. В противен случай, Изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този Договор, нито каквато и да била друга отговорност от настъпването на неблагоприятни правни последици за него.

Чл.25. Възложителят няма право, освен в случаите на Чл.12, ал./3/ и /4/, да възлага авторския надзор на други проектанти, както и да преотстъпва, публикува, тиражира и прехвърля правата върху проектните материали и документация по различните фази, етапи или части от проекта на трето лице, както и да ги използва по начин, различен от предвиденото в този договор без изрично писмено съгласие на Изпълнителя.

Чл.26. Възложителят чрез свои упълномощени представители подписва приемо–предавателен протокол за обема на предадените проектни материали в момента на получаването им.

Чл.27. Възложителят заплаща възнаграждението на Изпълнителя, съобразно клаузите на този Договор.

Чл.28. Възложителят изисква писмено от Изпълнителя допълването и/или коригирането на проекта (проектните разработки), в случай че бъдат върнати от одобряващите или съгласуващите органи – в съответствие с техните протоколи. Сроковете за изпълнение се уточняват от страните съобразно обема на работата и разходите остават за сметка на Изпълнителя.

Чл.29. Възложителят изготвя Методика за извършване на авторски надзор и Техническа помощ – Приложение №4.

VI. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички материали изготвени от Изпълнителя се подчиняват на следните клаузи:

1. От момента на предаване на готовия продукт и документацията към него по всеки от етапите на договора, всички права на интелектуална собственост върху продукта в неговата цялост се считат притежание на Възложителя (с изключение на неотчуждимите неимуществени такива по смисъла на Чл.16 от ЗАПСП), като Изпълнителят не може да предоставя на трети лица продукта и документацията (или части от същите), изготвени в резултат на изпълнението на предмета на настоящия Договор.

2. Изпълнителят декларира, че притежава всички права на интелектуална собственост върху използваните при изготвяне на продукта обекти (в това число материали, програми, схеми, графики, форми, изображения и други обекти на интелектуалната собственост) съгласно изискванията на действащото законодателство, както и че трети лица не притежават каквито и да е имуществени и неимуществени права върху тях, а в случай, че са налице права на трети лица – че съответните обекти са използвани при спазване изискванията на действащото законодателство.

3. Всички предявени от трети лица/страни претенции към Възложителя в качеството си на собственик и ползвател на изготвения от Изпълнителя продукт, ще бъдат отправяни към Изпълнителя.

4. Изпълнителят се задължава без изричното писмено съгласие на Възложителя да не предоставя на трети лица продукта и документацията (или части от същите), изготвени в резултат на изпълнението на предмета на настоящия Договор.

VIІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл.30. При неизпълнение на този Договор, всяка от Страните, дължи обезщетение за причинени вреди по условията на Гражданското и Търговското законодателство.

Чл.31./1/. При забавяне по вина на Изпълнителя на завършването и предаването на възложените дейности по този Договор в крайните срокове по Чл.4., Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,8% от общата стойност на Договора по Чл.5./1/ за всеки просрочен ден от договорирания срок, но не повече от 20% от общата цена на Договора по Чл.5./1/.

/2/. При допуснати пропуски и грешки в проекта регистрирани по време на строителството, констатирани от страна на Доставчика на оборудването, Възложителя и/или Строителя, Изпълнителят е длъжен да ги отстрани в срок, указан в Констативните протоколи за своя сметка чрез отстраняване в проекта и при посещение на място, като дължи и неустойка в размер на 10% от общата цена на Договора по Чл.5./1/.

/3/ Ако допълнителните разработки в резултат на допуснати пропуски и грешки доведат до удължение общия срок на строителството, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,8% от общата стойност на Договора по Чл.5./1/ за всеки ден от предизвиканата забава, но не повече от 10% от общата цена на Договора по Чл.5./1/. Периодът на забавата ще се изчислява в отделен Констативен протокол, като сума от необходимото време за отстраняване на пропуска или грешката в проекта от Изпълнителя и Строителя.

/4/ Възложителят има право: Да удържа начислените по Чл. 31 неустойки от текущите плащания по Договора по Чл.5./1/, както и да се удовлетвори от Гаранцията за добро изпълнение на Договора или от която и да е друга сума, дължима на Изпълнителя по този Договор.

Чл.32. Възложителят дължи обезщетение за забавено плащане в размер на 0,8% за всеки просрочен ден от стойността на забавеното плащане, но не повече от 20% от общата цена по Чл.5./1/.

Чл.33. Когато Договорът се прекрати от Изпълнителя и това не е свързано с  неизпълнение на задълженията на Възложителя, Изпълнителят връща получените до момента на прекратяване по този Договор суми, както и заплаща неустойка в размер на 15% от общата договорена стойност.

Чл.34. Когато работата по този Договор се прекрати по искане на Възложителя с едномесечно предизвестие и това не произтича от неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, то Възложителят заплаща проектантски хонорар за фактически извършените до момента на прекратяването видове работи, установено с двустранен протокол, както и заплаща неустойка в размер на 15% от общата договорена стойност.

Чл.35. Изплащането на неустойките не освобождава съответната Страна от задълженията й по Договора.

Чл.36. Ако в процеса на работа се изменят обема и обхвата на договорните условия по искане на Възложителя, Изпълнителят се задължава да продължи изпълнението съобразно новите условия, като между договарящите се Страни се сключи Допълнително споразумение.

Чл.37. Изпълнителят носи отговорност за некачествено изпълнени проектни разработки, ако са в разрез с актуалните нормативни документи в Република България за периода на проектиране, довели до лошокачествено строително изпълнение.

VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР)

Чл.38. Страните се освобождават от отговорност и не дължат неустойки в случаите, когато забавата или неизпълнението на задължение по Договора е в резултат на непреодолима сила.

Чл.39. Непреодолима сила /форсмажор/ е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на Договора като например земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни и общински органи.

Чл.40. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от 3 /три/ календарни дни след възникване на събитието уведомява с писмо другата за това обстоятелство.

Страната, която се позовава на форсмажор следва да докаже настъпването на това обстоятелство чрез удостоверение от БТПП, в случаите когато няма съгласие от ответната страна.

Чл.41. Докато траят форсмажорните обстоятелства и отрицателното въздействие от тях, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни действия спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето на престоя, през което са били налице форсмажорните обстоятелства.

Чл.42. Ако непреодолимата сила и ликвидиране на последствията от нея трае толкова дълго, че някоя от Страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати Договора с писмено едномесечно уведомление до другата страна.

Чл.43. Липсата на писмено съобщение не дава право за предявяване на иск за загуби срещу Страната, която не е изпълнила своето задължение.

Чл.44. Изпълнителят трябва да търси всички разумни алтернативни средства за изпълнение, на които форсмажорните обстоятелства не пречат, освен ако друго не е указано от Възложителя в писмен вид.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.45./1/. Действието на този Договор се прекратява:

1.1. След извършване и приемане на договорените дейности по Чл.1 с утвърждаване на Окончателния приемо-предавателен протокол за изградения обект по образец на Възложителя.

1.2. По взаимно съгласие между Страните.

1.3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

1.4. С развалянето му при условията на Раздел VІІІ от Договора.

1.5. С едномесечно писмено предизвестие на една от страните.

1.6. По реда на Чл.33 и Чл.34 от настоящия Договор.

Х. БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

Чл. 46. /1/ При подписване на този Договор, като гаранция за точното и качествено изпълнение на задълженията по Договора, Изпълнителят представя на Възложителя в оригинал Банкова гаранция за "Изпълнение на договора". Текстът, условията и банката към банковата гаранция се одобряват от  Възложителя „Асарел-Медет”АД.

/2/ Гаранцията за „Изпълнение на Договора” е Банкова гаранция издадена от утвърдена българска банка. Изпълнителят открива в полза на Възложителя банковата гаранция в срок до 5 /пет/ работни дни от датата на двустранното подписване на договора като представя оригиналния документ за това на Възложителя.

/3/ Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 15 000,00 /петнадесет хиляди/ евро, представена под формата на парична сума (депозит) или безусловна и неотменима банкова гаранция.

/4/ Валидността на Банковата гаранция за „Изпълнение на Договора”, трябва да бъде до ……………………. /точна дата ………./, но не повече от 1 /една/ година след приемане на проектната разработка от ЕТИС на Възложителя, в случай че процедурата за възлагане на строителството не започне.

Чл. 47. /1/ Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на Договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, в това число при едностранно прекратяване на Договора от Възложителя, поради виновно неизпълнение  задълженията на Изпълнителя по Договора.

/2/ Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

/3/ При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от гаранцията за „Изпълнение на Договора” се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

Чл. 48./1/ В 5 /пет/ дневен срок след подписване на Договора Изпълнителят издава в полза на Възложителя безусловна и неотменяема Банкова гаранция за „Авансово плащане”  в размер на ......... /словом/ % от стойността за проектиране, или .........................../словом/ евро без ДДС. Текстът, условията и банката, която ще издаде банковата гаранция, се одобряват предварително от Възложителя „Асарел-Медет”АД.

/2/ Авансът следва да бъде погасен преди изтичане валидността на банковата гаранция. Срокът на валидност на Банковата гаранция за „Авансово плащане”  е до ……… (точна дата, но не по-малко от 30 /тридесет/ дни след датата на утвърждаване на протокол от ЕТИС /Експертен технико-икономически съвет/ на Възложителя за приемане на Работния проект без забележки или след отстраняване на забележките, ако има такива).

/3/ Освобождаването на Гаранцията за „Авансово плащане”  настъпва автоматично след пълното възстановяване на преведения аванс.  Текста, условията  и банката, която ще издаде банковата гаранция се одобряват предварително от Възложителят „Асарел- Медет”АД.

/4/ Ако този договор бъде прекратен преди окончателното предаване на проектните работи, неприспаднатия аванс по Чл.7./1/, т. а се връща на Възложителя или се компенсира от банковата Гаранция за „Авансово плащане”

Чл. 49. В случай, че Банката, издала Гаранцията за „Изпълнение на Договора” и/или Гаранцията за „Авансово плащане”  се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност/ свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3 /три/ дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 5 /пет/ работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя.

Чл.50. Разходите по обслужването на банковите гаранции се поемат от Изпълнителя.

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.51. Всяка от Страните декларира и гарантира, че информацията и документацията, която е получила ще се използват от нея само за целите на договора и няма да се предоставя на трети лица, с изключение на такива, пряко свързани с изпълнението на проекта.

Чл. 52./1/. Изпълнителят и Възложителят се задължават да не разпространяват информация и да пазят търговските тайни на другата страна, станали известни по повод изпълнението на настоящия Договор. За тази цел Изпълнителят подписва Декларация за конфиденциалност – Приложение № 8.

/2/. В случай на неизпълнение взаимни задължения по сключения Договор или забелязване потенциална опасност от загуби и щети за партньорите по Договора, то съответните отговорници за договорите и техните висшестоящи ръководители информират директно устно или писмено съответните ръководители на страните подписали Договора.

Чл. 53. Изпълнителят декларира, че е запознат и признава „Общи условия към Договори, сключвани от „Асарел-Медет”АД с външни партньори” – Приложение №6, явяващи се неразделна част от сертифицираната интегрирана система за управление на Възложителя – ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018  и от настоящия Договор.

Чл. 54. Неизпълнението от страна на Изпълнителя на клаузите на „Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет”АД с външни партньори”,  упоменати като   Приложение №6 към Договора може да бъде основание за прекратяване на Договора от страна на Възложителя.

Чл. 55./1/. Всички възникнали през времетраенето на този Договор спорове и разногласия между Страните се решават чрез преговори в добронамерен тон, до постигане на взаимно съгласие. Постигнатите споразумения се оформят писмено и са неразделна част от Договора.

/2/. За всички неуредени въпроси по настоящия Договор се прилагат нормите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България.

Чл. 56. Всяко изменение по предмета, цената и сроковете, може да става само чрез допълнително писмено споразумение между страните по този Договор.

Чл. 57. Всички съобщения и обвързващи волеизявления, във връзка с Договора, както и всички изменения и допълнения към Договора са действителни, само ако са направени в писмена форма, което включва – писмен документ, отговарящ на изискванията на Търговския закон.

Чл. 58./1/. Кореспонденцията между страните ще бъде на следните адреси:

За Възложителя:

гр.Панагюрище 4500, „Асарел-Медет”АД – за Изп. Директор.

тел. 0357/60 210, факс 0357 /60 250

За Изпълнителя:

гр. .........., ПК ..............., бул./ул „.......................” №............,”..........................” .........

- за Изп. Директор/Управител; тел.................., факс: ....................

Разплащателна банкова сметка

IBAN: BG................................

BIC: .................................

Обслужваща банка: .................... гр................ ПК..........., бул.”..............................” №...

/2/. Подписването на констативните протоколи, съгласно Чл.7./3/, ще се извършва от следните упълномощени лица явяващи се и координатори по договора и лица за директни контакти:

За Възложителя:

1. инж. ......................................., тел. ................................

2. инж. ........................................тел. .................................

За Изпълнителя:

- инж..........................................., тел............................. или GSM............................

/3/. В случай на смяна на координатора си, съответната страна дължи своевременно уведомление.

/4/. При констатиране на нарушение на договорените задължения от страна на персонала на която и да е  от двете страни в следствие на небрежно и/или недобросъвестно изпълнение на вменени отговорности, изправната страна незабавно да уведоми писмено лицето подписало договора от другата страна, с цел срочното отстраняване на проблема. При умишленото неизпращане на сигнал по смисъла на горния текст, страната неподала информацията  носи отговорност за евентуалните вредни последици.

Настоящият Договор се състави в ……. /……………/ страници и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение №1 - Техническо задание №…………………..

- Приложение №2 - Работна програма - Стойностна сметка.

- Приложение №3 - Титулен списък с времеви /линеен/ график за изпълнение.

- Приложение №4 - Методика /ред/ за извършване на авторския надзор и техническа помощ.

- Приложение №5 - Списък на проектантите по отделните проектни специалности с необходимата проектантска правоспособност.

- Приложение №6 - Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет”АД с външни партньори.

- Приложение №7 - Декларация за спазване на условията за Управление на строителните отпадъци.

- Приложение №8 - Декларация за конфиденциалност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Асарел – Медет”АД,	..................................

Изп. Директор:	.................................:

/инж. Н. Пелтеков/	/................................../